A Tatai Kistérség és a szomszédos Duna menti szlovákiai falvak kerékpáros turisztikai régióvá fejlesztése

Helyzetelemzés:

A jelenlegi turisztikai infrastruktúra önmagában alkalmatlan a Tatai Kistérség és Dunamocs  környékére látogatók helyben tartására. Szükséges a térség integrált szemléletére és turisztikai szempontból való aktívvá tételére, illetve olyan aktív turisztikai termékek, termékcsomagok fejlesztésére, melyek mind a hazai (magyar / szlovák), mind a nemzetközi piacon értékesíthetőek és emlékezetessé, ezáltal keresett célponttá teszik a régiót.

Az elmúlt években jelentős térségi összefogással az egyes határ menti települések lépéseket tettek az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére, pályáztak, közös kulturális, sport és egyéb programokat szerveztek.

A fejlesztésben konkrétan résztvevő partnerek:

- Tatai Többcélú Kistérségi Társulás (szervezetileg integrálja a következő településeket:  Tata, Kocs, Baj, Szomód, Dunaszentmiklós, Dunaalmás, Neszmély, Vértestolna, Naszály)

- Dunamocs Község (integrálja a térségben meglévő fejlesztés és határátkelés igényét: Pat, Dunaradvány, Karva, sőt a távolabbi Szőgyén)

Útvonalterv:

- Tata - Naszály – Almásfüzitő – Komárom – Erzsébet - híd - Komárno – Izsa – Patince – Zsitva – Dunaradvány  – Dunamocs – kishajó  - Neszmély

- Csatlakozó mo-i „kiskörök”:

- - Dunaszentmiklós – Szomód - Tata

- - Süttő – Bikol – Alsóvadács (innen levágható, rövidíthető Dunaszentmiklós- Tata felé  (erdei szakasz) – Tardos – Vértestolna – Agostyán – Baj – Tata

- - Dunaalmás – Naszály – Tata - Kocs – Mocsa -  Komárom

- Csatlakozó szlovákiai kiskör:

- Dunamocs – Búcs  -  Szőgyén - Štúrovo

Települési fejlesztések:

Tatai Kerékpáros Központ kialakítása a művelődési ház alagsorában: 25000 € =   7,5 m Ft                                   Kocs Község fogadóhelyének kialakítása:                                          6000 € =    1,8 m Ft                                                                Dunaszentmiklós község fogadóhelyének kialakítása:                      15000€ =    4,5 m Ft

Naszály Község fogadóhelyének kialakítása:                                       6000€=    1,8 m Ft

Szomód Község fogadóhelyének kialakítása:                                      6000€ =    1,8 m Ft

Dunaalmás Község fogadóhelyének kialakítása:                                 6000€ =    1,8 m Ft

Tardos Község fogadóhelyének kialakítása:                                        6000€ =    1,8 m Ft

Baj Község fogadóhelyének kialakítása:                                             6000€ =    1,8 m Ft

Vértestolna Község fogadóhelyének kialakítása:                                6000€ =    1,8 m Ft

Neszmély Község fogadóhelyének kialakítása:                                    6000€=    1,8 m Ft

_______________________________________________________________________

Összesen:                                                                                                       26,4 m Ft

Az egyes községeknek a fenti összeget kell tervezni a 2009. évi költségvetésében. Ezen összegek 95 % -t a pályázat elszámolása után az egyes községek visszakapják. Ez várhatóan 2010. 2. negyedév.

A kistérségre eső önerő (nem megtérülő):                                  16.000 EUR = 4,8 m Ft

A kistérségre eső teljes költségvetés (95 % 2010-ben vissza)  297.500 EUR = 79,25 m Ft

A kistérségnek előre meg kell finanszíroznia 2009-ben :                               52,85 m Ft

| Projektben résztvevő, támogatásban részesülő partnerek / Projektoví partneri oprávnení na príspevok z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Támogatásban részesülő szervezet neve / Názov organizácie, oprávnený na podporu |  | Megye / Samosprávny kraj | ERFA/ Príspevok z ERDF (EUR) |  | Kormányzati társfin. / Príspevok zo štátneho rozpočtu (EUR) |  | Saját önerő / Vlastné spolufinancovanie (EUR) |  | Összes / Celkom (EUR) |
| Vezető partner / Vedúci partner |  |  | 252 875,00 | 85,00% | 28 625,00 | 9,62% | 16 000,00 4,8 m Ft | 5,38% | 297 500,00 79,25 m Ft |
| Külföldi partner / Cezhraničný partner |  |  | 258 978,00 | 85,00% | 29 702,00 | 9,75% | 16 000,00 | 5,25% | 304 680,00 |
| Összes / Celkom (EUR) |  |  | 511 853,00 | 85,00% | 58 327,00 | 9,69% | 32 000,00 9,6 m Ft | 5,31% | 602 180,00 170,654 m Ft |
| Igényelt támogatás / Výška podpory |  |  |  | 570 180,00 EUR 171,054 m Ft |  |  |  |  |  |
| A projektben igényelhető támogatás összege (min-max) / Výška možnej podpory v projekte (min-max) |  |  |  | 250 000 EUR | 2 000 000 EUR |  |  |  |  |

Projekt tartalma:

• A magyar partner fejlesztéssel érintett térségében az összefüggő biztonságosan kerékpározható közlekedési és turisztikai célú erdei és közúti útvonalhálózat turisztikai szempontú felmérése és az élménykataszter feltárása

• A térség turisztikai látogatottságához szükséges a védett területek látogatottságának a megfelelő kezelése érdekében a területek kezelőivel

- A Duna-menti kerékpáros-turisztikai  kétirányú útvonalbejárása, az útvonalhálózat térképi rajzoláshoz alkalmas tracklogjának rögzítése nagypontosságú GPS-sel, táblahely-javaslat, a kitáblázási terv és a táblatervek elkészítése, tulajdonosi és kezelői egyeztetések, a táblák, kiadványok, weboldal, szövegtervezeteinek elkészítése 3 nyelvű fordítása (5.600 €)

• az erdei útvonalak jelzésfestéses kijelölése; az útvonaljelző, az attrakciós és az információs táblák kihelyezése (5.600 €)

• a térség arculattervezése igazodva a régiós arculati elemekhez, elektronikus és nyomtatott megjelenés grafikai tervezése (1.370 €)

• térképszerkesztés, a GPS-sel felmért és trackelt útvonalhálózat, és a szolgáltató pontok feldolgozása digitális, ingyenesen letölthető formátumban (GPS navigációs térképek, ill. nyomtatható térképszelvények az útvonalakról) a térségbe telepített gps-ek programozása, útvonalajánlatokkal való feltöltése (5.700 €)

- 1 db a gerecsei és a Duna-menti érdekeltek bevonásával megtartott konferencia költsége, melynek célja a térségi fejlesztésben érdekeltek kerékpáros-turisztikára vonatkozó stratégiai terveinek összehangolása, az elemek rendszerbefoglalása.

- 3000 € közös study tour (a költség a magyar partner részéről kiválasztott 8-10 külföldi - pl. osztrák, német, lengyel - és hazai szakújságíró részvételével megtartott 2 napos, a térséget bemutató kerékpártúra megosztott költsége)

• 1000 € nyitórendezvény (a térség részleges bemutatása, a költség a magyar partner részéről meghívott 12 vendég és a rendezvény megosztott költsége)

• Elektronikus kampány (1500 €)

• Projekt ismertető hirdetőtábla az előírásoknak megfelelően (1050 €)

• Sajtótájékoztató (300 €)

- Önálló honlap (2000 €)

• Kiadvány (5000 pld, a kerékpáros-turisztikai régiót bemutató 16+4 oldalas kiadvány magyar, német és angol nyelvű mutációja)

• Nyomtatott speciális kerékpáros-turisztikai térkép a régióról (6000 pld, magyar, szlovák, német és angol nyelvű) 4200 €

- Kerékpár fokozott kölcsönzői igénybevételre (10-10 db női és ffi tracking kerékpár, 10 db hegyi kerékpár, 2 db kerékpárhoz csatlakoztatható, csomagszállításra, vagy gyermekszállításra alkalmas utánfutó, 2 db gyerekülés 32 db kerékpáros sisak) (13300 €)

• Számítógép (650 €)

• Kistábla (90 db köz-, és erdészeti útvonalakon, elágazásokban elhelyezett közlekedési jelzőtáblák) (6600 €)

• Erdei tábla (75 db az erdei útvonalakon, elágazásokban elhelyezett irányító táblák), / lesné tabule (2100 €)

• Nagytábla (20 db fa szerkezetű  információs táblakeret ) (9500 €)

• Táblabelső (20 db a térséget, azon belül a az aktuális helyszínt, érdekességet, látnivalót, terepviszonyokat, szolgáltatói pontokat bemutató, térképszelvényt tartalmazó kerékpáros-információs tábla)  (2000 €)

• Mosó (4 db nagynyomású  kerékpármosó berendezés) (300 €)

• Kerékpártámasz (20 db) (5600 €)

• Javító készlet (4 db, a szolgáltatói pontokon elhelyezett kerékpáros elsősegélykészlet) (780 €)

• 12 db 20-25 m2-es fa szerkezetű, fedett, engedélyhez nem kötött kerékpáros pihenő kialakítása asztalokkal padokkal, hulladékgyűjtővel, kerékpártámaszokkal

- A projektpartnerek közötti együttműködési megállapodás szerződésbefoglalásának arányos ügyvédi költsége, közjegyzői díjak

- A projekt megvalósítása során az elszámolásokhoz a pályázó elkülönített bankszámlát vezet.

- A projekt megvalósulása érdekében felmerült a projektirodán felmerült telefon és internet költségek/

- Projektmenedzser járulékokkal terhelt megbízásos munkabére 1 évre: 800 € x 12

Szlovák oldali fő elemek:

- Dunai átkelőhajó Dunamocs és Neszmély között

- 5 db fogadóhely

- Élménykataszter, turisztikai marketing integrálva a magyarországi projektrésszel

Rövid pénzügyi összegzés

4,8 m Ft-os befektetéssel a kistérség  79,25 m Ft-os turisztikai fejlesztéshez jut, amely önfenntartó tud lenni.

A szlovák partnerrel közösen, ez a befektetés már 170,654 m Ft-os fejlesztést jelent!

Ebből „mi” is profitálunk: KISHAJÓ!

Ami nehézség: előre meg kell finanszírozni a teljes kistérségi projektet 79,25 m Ft, amelyet az egyes községek és a kistérség finanszíroz , 26,4 m Ft + 52,85 m Ft arányban.

95% megtérülése: 2010. 2. negyedév.

Tata, 2009-01-28                                                                            Horváth Zoltán